附件

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 发热门诊建设工程项目 | 自评总分 | 85 | 等级 | 良 |
| 主管部门 | 璧山区卫生健康委员会 | 实施单位 | 璧山区福禄镇卫生院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度完成发热门诊的建设及装修，于2019年12月前投入使用 | 2019年12月底前以完成发热门诊的建设及装修并投入使用，实际支出144.00万元，就诊发热患者15人，保证了发热患者于普通患者分开就诊。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设发热门诊数量 | 1个 | 1个 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 达到国家标准 | 100% | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 投入使用的时间 | 2019.12 | 2019.12 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 建设发热门诊的总价 | 144.00 | 144.00 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 接诊发热患者 | 100 | 95 | 50% | 10 | 本年发热病人就诊数较前减少，以后加强发热病人统计。 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为发热患者提供就诊场所 | 1处 | 1处 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊发热患者及家属 | ≥95% | 90% | 50% | 5 | 设施尚不完善，满意度降低。以后及时添购相关设备。 |