璧山清水鱼国标钓鱼比赛基地项目

施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

根据区政府专题会议纪要《璧北康养生态区（八塘）农文旅基础设施建设项目推进会议纪要》精神，为保证璧山清水鱼国标钓鱼比赛基地项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山清水鱼国标钓鱼比赛基地项目，达成如下协议：：

1. 项目名称：璧山清水鱼国标钓鱼比赛基地项目。

二、项目建设内容及规模、资金：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 合计 |  |  |  | 406907.26 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 394969.31  |
| 1 | 机械挖土方 | m3 | 3443.04 | 2.394 | 8242.64  |
| 2 | 原浆砌条石拆除 | m3 | 95.76 | 40.565 | 3884.50  |
| 3 | 原条石表面凿打清理 | m2 | 40.29 | 15.209 | 612.77  |
| 4 | 沟槽土方回填 | m3 | 3131.62 | 13.889 | 43495.07  |
| 5 | M7.5浆砌条石支墩 | m3 | 655.3 | 304.3325 | 199429.09  |
| 6 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m2 | 1574.03 | 23.2085 | 36530.88  |
| 7 | Ф16锚筋 L=1m | m | 54 | 32.8415 | 1773.44  |
| 8 | C25钢筋混凝土预制板 | m3 | 90.38 | 1062.005 | 95984.01  |
| 9 | 聚乙烯渔网，孔0.75cm | m2 | 1320.24 | 3.8 | 5016.91  |
| 二 | 施工临时工程 |  |  |  | 5924.54  |
| 1 | 办公室及仓库租赁费（综合单价为建筑工程合价，工程量为0.5%的费率） | % | 0.5 | 394969.31 | 1974.85  |
| 2 | 其他临时工程（综合单价为建筑工程合价，工程量为1%的费率） | % | 1 | 394969.31 | 3949.69  |
| 三 | 安全生产费 |  |  |  | 6013.41  |
| 1 | 安全生产费（综合单价为建筑工程合价+施工临时工程合价，工程量为1.5%的费率） | % | 1.5 | 400893.85 | 6013.41  |

三、甲乙双方的责任

1. 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的水、电。

1. 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

质、按量完成项目建设任务。

1. 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

1. 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

进行施工，并按时完成工程建设。

1. 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

1. 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

四、工程建设工期要求：整个工期要求在2021年11月30日前全面完工。

五、工程款及拨付方式

该工程实行总价控制，单价据实结算。工程总价为428323.44元（肆拾贰万捌仟叁佰贰拾叁元肆角肆分整）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、其他事项

1. 本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇产业发

展服务中心一份，八塘镇党政办一份。

1. 本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕

自动失效。

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

甲方代表：

乙方：

乙方代表：

 2021年 月 日