三合镇2020年乡村振兴示范村建设项目（第二批）合同

工程名称：三合镇2020年乡村振兴示范村建设项目（第二批）

建设单位：重庆市璧山区三合镇人民政府

施工单位：

年    月    日

三合镇2020年乡村振兴示范村建设项目（第二批）合同

甲方：重庆市璧山区三合镇人民政府    （以下简称甲方）

乙方：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的工程施工任务委托给乙方实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、工程概况

㈠工程名称：三合镇2020年乡村振兴示范村建设项目（第二批）

㈡工程地点：三合镇二郎村

㈢施工工期：60日历天

二、工程主要建设内容

㈠工程范围：包括但不仅限于公告文件所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。

㈡工程主要建设内容：主要内容包括新建约1120m长运输轨道，安装3台单轨运输机，修建约55m长C20混凝土排水沟等。

三、施工有关要求及说明

1.项目建设过程中，变更设计工程量需由施工单位提出申请报告，经甲方书面同意以后才能施工。新增项单价定价需由业主按照相关规定审核确定执行。

2.甲方应及时安排人员对乙方完成的每个工序的工程量、质量进行现场验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。

# 四、合同签订及工程结算原则

1.该工程发包总价21.279285万元。在发包总价控制范围内的最终结算金额按合同单价和实施的合格工程量计算后并总价下浮5%进行确定，清单单价详见后附表，该清单单价包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、技术措施费、二次转运费、安全文明施工费、配合费及风险费等所有费用，除此之外不再支付其它任何费用。。

2.增减工程结算

如在施工中出现有新增项目或工程量增减，施工单位须先提出增项或变更申请报告，经甲方书面同意以后才能进行该项目施工。

新增项单价计价原则：由业主按照相关规定审核确认执行。

工程结算价=（1）+（2）

最终结算以实际验收结果为准。

# 五、验收及资料

1.乙方按时完成所有建设任务，满足合同要求，达到国家现行有关施工质量验收规范，自检达到合格标准后，提出验收申请。

2.经验收评定合格后乙方应按规定提供完整的竣工资料及相关施工资料，否则甲方有权拒付工程款。

3.本工程质保期为12个月。

# 六、付款方式

本工程款按如下方式支付：

1.本工程无预付款，工程款按次支付，在完工经甲方初步验收结算审核并移交相关资料后支付至初步结算金额的97%；余下3%在质保期满后甲方再次组织验收结算。最后的工程结算金额以甲方验收核定的金额为准。

七、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。乙方派驻现场人员必须为在乙方的在职人员。若特殊情况需更换管理人员，按照相关规定报送变更审批后方可更换。

甲方派驻的现场代表

姓名：欧阳浩        职务：现场代表

职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。

乙方派驻的现场代表

姓名：                 职务：项目负责人

其他管理人员：无

八、合同争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决.

九、附则

（一）本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式五份，发包方执叁份，承包方执两份。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

电    话：                      电    话：

年    月    日