重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

金剑山温泉公厕建设工程项目

随机抽选承包商公告

**1.发包条件**

璧泉街道金剑山温泉公厕建设工程项目参照璧财﹝2022﹞581号文件预算审核，建设资金来自街道自筹资金。项目单位为：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处。项目已具备发包条件，现在我区已组建的（市政公用工程施工总承包资质三级或以上）零星应急专项库进行随机抽选承包商。

1. **项目概况与发包范围**

2.1工程基本情况

为解决璧山金剑山森林步道如厕难问题，街道拟新建1座移动公厕，主要包括:钢架结构、外墙金属雕花板、内墙仿大理石集成墙板、大理石楼地面、蹲便器、小便器、洗手盆、洗手台、拖帕池、自动感应冲水系统、排风扇、除臭器等内容。

2.2本工程所需费用审核单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、保险费、材料检测费、采保费管理费、利润、措施费(包含安全文明施工费、脚手架搭拆、大型机械进出场等)规费、税金等全部费用，具体详见附件（璧泉街道金剑山温泉公厕建设项目全费用单价审核表）。

2.3项目概况：璧泉街道金剑山温泉公厕建设工程项目发包金额为：25.802732万元(含安全文明施工费)。

2.4实施地点：璧泉街道金剑山温泉森林防火站点旁

2.5计划工期为：60日历天。

**3.抽取时间及地点**

3.1抽取时间：2022年7月 21 日9 时 30分（北京时间）。

3.2抽取地点：璧泉街道五楼会议室 。

**4.中选通知书领取时间及地点、联系人和电话**

**4.１**本项目于2022年7月21日抽取结束后，请中选人于2022年7月22日17时 00分（北京时间）前执该项目的管理人员名单到项目业主单位领取中选通知书（注：未在规定时间内执该项目的管理人员名单领在规定的地点取中选通知书的视为自动放弃）。

4**.2**中选通知书领取地点：璧泉街道办事处建设环保服务中心，联系人：喻俊力 电话： 15123230007

**4.3**监督部门**：**璧泉街道招投标工作监督小组 联系人： 郑晓希　电话：41439339　　

**5.工程款支付**

本工程无预付款，工程完工交付验收并调试合格后，经相关部门审计结算后通过转账的方式支付工程款的95%，剩余工程款待质保期（质保期限：以产品随机保修卡为准。保修范围：以厂家保修卡规定保修为准。）满后30日内一次支付余款。具体结算按发包总价和清单单价双控的方式结算，最终结算金额在审核的总投资控制范围内按实际的合格工程量和合同单价计算后，总价下浮8%予以确认，工程结算金额最终以审计机关的审计金额为准。

附件1: 璧泉街道金剑山温泉公厕建设项目全费用单价审核表

附件2：璧泉街道金剑山温泉公厕建设工程合同样本

单位: 重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处

2022年7月18日