璧山区八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目施工合同

甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

乙方：

为保证璧山区八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目，达成如下协议：

- 项目名称：璧山区八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目。

- 二、项目建设内容及规模、资金：详见璧山区八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目施工图和附件。

- 三、甲乙双方的责任

- 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和

- 设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。

- 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按

- 质、按量完成项目建设任务。

- 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准

- 等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。

- 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求

- 进行施工，并按时完成工程建设。

- 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担

- 施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

- 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则

- 发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 四、工程建设工期要求：整个工期要求在2022年11月30日前全面完工。

- 五、工程款及拨付方式

- 该工程实行总价控制，单价据实结算。工程总价为321730.36元（叁拾贰万壹仟柒佰叁拾元叁角陆分整）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。

- 六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

- 七、其他事项

- 本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇产业发

- 展服务中心一份，八塘镇党政办一份。

- 本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕

- 自动失效。

- 甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府

- 甲方代表：

- 乙方：

- 乙方代表：

- 2022年8月 日

附件

八塘镇青云村清水鱼标准化养殖基地项目全费用单价清表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 321730.36 |
| 1 | 路面平整及夯实 | [项目特征]1.部位:鱼塘边机耕道 [工作内容]1.放样；2.碾压 | m² | 184.8 | 3.42 | 632.02 |
| 2 | 钢筋混凝土预制板 | [项目特征]1.块料品种、规格:1.2m宽*120mm厚钢筋混凝土预制板；2.基础、垫层：材料品种、厚度:1:2.5水泥砂浆粘贴 [工作内容]1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m³ | 22.18 | 718.34 | 15932.84 |
| 3 | 3米长*1.8米高防护网 （含安装） | [项目特征]1.材料品种、规格:PVC包塑低碳冷拔钢丝防护网1.8m高，网孔70*150mm，丝径∅4.0，塑后∅5.0，网片与立柱采用防盗螺栓链接；2.边框及立柱型钢品种、规格:间隔3.0m一根，直径48mm钢管立柱，壁厚0.7mm，塑后1.0mm [工作内容]1.基础铺筑；2.防护网安装；3.校正；4.安螺栓及金属立柱 | m | 462 | 57.00 | 26334.00 |
| 4 | M7.5砖砌墙 | [项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:M7.5砖墙；2.墙体类型:12墙 [工作内容]1.砂浆制作、运输 2.砌砖；3.刮缝；4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m³ | 27.84 | 501.66 | 13966.13 |
| 5 | M10水泥砂浆抹面（2cm） | [项目特征]1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆 [工作内容]1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | m² | 533.6 | 22.51 | 12008.93 |
| 6 | 潜水式推水机（含安装） | [项目特征]1.规格型号:380v，1.5kw [工作内容]1.运输；2.安装 3.测试 | 台 | 25 | 2090.00 | 52250.00 |
| 7 | 网箱（含安装） | [项目特征]1.尺寸：5m长*5m宽；2.材质及规格型号：32密目呢绒网，32*3不锈钢管框架加固；3.其他：上部防鸟网,最高1.4m，最低0.3m；下部鱼池高度1.1m，水下固定处理。 [工作内容]1.制作；2.安装 3.加固 | 个 | 66 | 1047.28 | 69120.48 |
| 8 | 人工浮床 | [项目特征]1.材质及规格型号：单个330mm*330mm*60mm方形绿色浮托相连，HDPE材质，内置花镂空篮及花盆，链接配件，水中固定。 [工作内容]1.制作；2.安装 3.加固 | m² | 650 | 114.00 | 74100.00 |
| 9 | 水生植物栽种 | [项目特征]1.植物种类:鸢尾或菖蒲；2.株高或蓬径或芽数/株:≥5芽/株3.单位面积株数:≥5株/盆；4.养护期:1年；5.有机肥(土堆肥) [工作内容]1.起挖；2.运输 3.栽植；4.养护 | 盆 | 5969 | 9.61 | 57385.97 |