合同号：

璧山区广普镇坪中村2024年农业产业配套

项目建设施工合同

甲方：重庆市璧山区广普镇坪中村股份经济合作联合社

乙方:

甲方经璧山区发展改革委员会批准建设璧山区广普镇坪中村2024年农业产业配套项目。为搞好项目建设，经广普镇人民政府在璧山区零星专项库名单（市政公用工程施工总承包资质）中进行随机抽选，由                   中标实施该项目。为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经双方协商，达成合同条款如下：

一、承包范围及工程量

在璧山区广普镇坪中村2024年农业产业配套项目施工内容：生产主道1.2米宽，370米长 ；生产次道0.6米宽，740米长；沟渠200米长；土壤改良（有机肥）5亩；灌溉系统（水泵、管网）5亩；灭蚊灯（太阳能）10盏、路灯（太阳能）6盏、配套库房20平米、农作物文化宣传墙1面、入口标示牌。（招标控制价详见附后合同附件）。

二、工程造价

该工程包干总价为：贰拾肆万玖仟肆佰玖拾叁元捌角贰分（小写：￥249493.82元）。 结算价格以预算审核价格总价下浮8%为结算价格。

三、建设工期

工期：2024年5月6日—2024年9月30日。

四、工程质量及检查验收

（一）工程质量要求

按招标要求，验收合格。

（二）检查验收

若发现质量不合格，返工费均由乙方负责。

- 工程款支付

本工程合同签订前，由乙方向甲方交纳履约保证金为合同金额的10%，工程竣工验收合格后经审计结算，出具审计报告后且无拖欠民工工资情况10个工作日内一次性退还（不计息）。本工程施工完毕后5日内组织镇级验收；验收合格后申请区级验收，区级验收合格且上级补助资金到位后，支付总工程款的80%资金，工程竣工验收合格后经审计结算后支付总工程款的20%资金。乙方在支付总工程款余下的20%资金前应向甲方交纳总工程款的5%资金作为质量保证金，质保期12个月，质量保证金待期满验收合格后一次性无息退还。具体拨付以区级部门（重庆市璧山区民族宗教事务委员会）要求为准。

六、其它事项

乙方在施工中要注意安全，做到“安全生产，质量第一”。如在施工中出现安全责任事故，责任由乙方负责，与甲方无关。承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。

七、违约责任

1、如果乙方未在约定工期内交付合格工程，由乙方继续施工，每延期一天完工按第二条约定包干价的万分之 二十 向甲方承担违约赔偿责任；如因验收不合格造成返工的，返工期计算在正常的施工期内，即返工后交付的，至交付之日扣除因验收耽误的期间，“正常施工期+返工期”超过约定工期的，按照本条约定由乙方承担违约责任。

2、乙方超过约定工期  15  天未能完成施工或经二次返工后仍未验收合的，甲方有权解除合同，并将剩余工程交由第三方继续施工，因此造成全部损失由乙方承担，包括向第三方支付的施工费和新增的其他费用，并且乙方还应承担第二条约定包干总价20%的违约赔偿责任。

八、未尽事宜处理。本合同未尽事宜处理，经双方友好协商签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效。本合同经双方签字、盖章后生效，至合同工程竣工验收。保修期满后，如有维修，只收取材料费。

十、本合同一式 肆 份。其中：甲方 二 份，乙方 二 份，均有同等效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

重庆市璧山区广普镇坪中村股份经济合作联合社

法定代表人：                        法定代表人：

经办人：

合同订立时间：     年    月    日

附件：

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：璧山区广普镇坪中村2024年农业产业配套项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  |  | 规 费 （元） |
| 1 | 土石方工程 | 24558.49 |  | 579.01 |  |  | 1024.16 |
| 2 | 田间道路工程 | 182489.53 |  | 4302.5 |  |  | 3702.87 |
| 3 | 灌溉工程 | 17666.92 |  | 834.93 |  |  | 781.53 |
| 4 | 库房及文化墙 | 46474 | 15000 | 1571.63 |  |  | 807.8 |
| 合 计 |  | 271188.94 | 15000 | 7288.07 |  |  | 6316.36 |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |