合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）河边镇复兴村项目

招

标

文

件

项目业主：重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社

二〇二四 年 五 月 十五 日

（一）招标公告

我单位拟实施的合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批） 河边镇复兴村项目已具备招标条件，现组织公开招标。

1. 工程名称：合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）河边镇复兴村项目。工程地点：璧山区河边镇复兴村。

2. 工程范围：

（1）完成复兴村辖区内胡朝喜涵洞等13个点位的合璧津高速公路拆迁三改项目建设工作。具体建设内容、工程量以发布本招标公告同时发布的《合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）预算》为准；

（2）招标过程中发布的答疑资料、澄清资料、补遗资料等相关内容。

3. 工程最高限价：人民币513759.34元（含安全文明措施费）。

4. 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等问题，在2024年5月20日前向业主单位书面提出质疑。业主单位在2024年5月21日前在本招标文件发布地点发布质疑。

5. 投标人需在2024年5月21日17：00前缴纳10000元的投标保证金（注：1缴纳路径：户名：重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社，开户行：重庆农村商业银行璧山支行河边分理处；账号：2106010120010004957。开标时需提交银行缴款凭证复印件（随身携带，不装入投标资料袋中）；2、经评选未被确定为中标人的投标保证金招标完成后退还，中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金）。

6. 投标文件递交时间：2024年 5 月22日9时 30分开始受理，2024年5 月22日 10时 00分停止受理。

投递投标文件地点：河边镇复兴村会议室

7. 招标开始时间：2024年5 月22日 10时 00分。招标地点：河边镇复兴村会议室。

8. 业主单位：重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社；地址： 璧山区河边镇复兴村。

9. 公告发布地点：复兴村村务公开栏、重庆市璧山区人民政府网站—政务公开-公示公告-零星工程（https://www.bishan.gov.cn/zwgk_241/gsgg/lxgc/）同时发布。

- 10. 联 系 人：周老师；电话：13320337905。

重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社

二0二四 年 五 月 十五 日

（二）招标文件

一、工程名称：合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）河边镇复兴村项目。

二、工程建设地点：璧山区河边镇复兴村

三、工程范围及工期、质量要求

（一）工程范围

（1）完成复兴村辖区内胡朝喜涵洞等13个点位的合璧津高速公路拆迁三改项目建设工作。具体建设内容、工程量以发布本招标公告同时发布的《合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）预算》为准；

（2）招标过程中发布的答疑资料、澄清资料、补遗资料等相关内容。

（二）计划工期：60日历天。

（三）质量标准：达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、投标单位资质要求

投标单位应具备以下条件：

1、工商注册登记的企业。

2、具备完成本工程的条件和实力。

五、投标文件质疑、递交及开标时间、地点

1、投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等问题，在2024年5月20日前向业主单位书面提出质疑。业主单在2024年5月21日前在本招标文件发布地点发布质疑。

- 投标文件递交时间：2024年 5 月22日9时 30分开始受理，2024年5 月22日 10 时00 分停止受理。

投递投标文件地点：河边镇复兴村会议室

- 递交投标文件时必须现场缴纳500元的报名费。

3、投标人需在2024年5月21日17：00前（开标日前一天）缴纳10000元的投标保证金。缴纳路径：户名：重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社，开户行：重庆农村商业银行璧山支行河边分理处 ；账号：2106010120010004957。开标时需提交银行缴款凭证复印件（随身携带，不装入投标资料袋中），未提供缴款凭证、缴纳金额、账号等与本条规定不符的视同废标。

经评选未被确定为中标人的投标保证金招标完成后退还，中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金。

4、招标开始时间：2024年5 月22日10 时00 分。招标地点：河边镇复兴村会议室。

六、资格审查资料

本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1、营业执照：投标人必须是独立法人资格的单位，具备有效的营业执照；

注：需提供营业执照复印件并加盖投标人鲜章。

- 法定代表人身份证明及授权委托书：按照本招标文件后附件格式填写规范、完整并加盖投标人投标人鲜章（随身携带，不装入投标资料袋中）。

法定代表人本人投标的需提交法定代表人身份证明及本人有效身份证原件；如授权代表人投标的需提供有效身份证原件及授权委托书原件。

3、资质证明：投标人必须具备公路工程或市政工程施工总承包三级及以上资质。

注：需提供资质证明复印件并加盖投标人鲜章。

- 4、人员要求：投保人需为本项目配备满足基本施工需要的管理人员。

注：（1）按照后附附件填报项目管理机构组成表，并加盖投标人鲜章；（2）组成表人员须满足以下要求：①项目经理须具有公路工程或市政工程二级及以上建造师注册证书，并在参选人单位注册，且不能有在建工程项目。（须提交项目经理相关资格证件复印件、项目经理无在建项目承诺书原件（格式附后）、社保机构出具的2024年2月～2024年4月养老保险缴费证明复印件，加盖投标人鲜章。）②技术负责人：须具有公路工程或市政工程类中级及以上职称，且为参选人单位人员。（提交技术负责人技术职称复印件、社保机构出具的2024年2月～2024年4月养老保险缴费证明复印件，加盖投标人鲜章。）③其他管理人员：须具有有效证件的安全员不少于 1人，施工员不少于 1 人，为参选人单位人员。（须提供主要管理人员的执业证或上岗证书复印件加盖投标人鲜章。）

5、投标报价函：按照本招标文件后附件格式填写规范、完整，报价大小写必须一致并加盖投标人鲜章。投标人投标时不对项目单价单独报价，如中标项目全费用单价按以下公式确定：单项全费用单价=业主单位发布的预算书表09所列综合单价×（1-下浮比例）（保留两位小数）。下浮比例=（最高限价-中标报价）÷最高限价+5%（保留4位小数）。

- 七、投标报价及工程结算

1、报价范围：该工程实行总价控制和全费用清单单价结算方式结算。投标人结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。

2、投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、技术措施费、成品保护、配合费及风险费等所有费用以及安全文明施工费。

3、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4、本工程招标人公布的最高限价为：人民币513759.34元（含安全文明措施费）。

投标报价不得超过最高限价。

投标人投标时不对项目单价单独报价，如中标项目全费用单价按以下公式确定：单项全费用单价=业主单位发布的预算书表09所列综合单价×（1-下浮比例）（保留两位小数）。下浮比例=（最高限价-中标报价）÷最高限价+5%（保留4位小数）。

5、工程结算原则

本项目采取总价控制和全费用清单单价结算方式结算。具体结算办法如下：

（1）合同范围内，结算价款=已完成各子项清单项目的合格工程量×该子项合同中标单价。

注：各子项清单项目的合格工程量以招标人、监理单位、中标人根据相关规范计算签证、验收的工程量。

（2）增减工程结算

①合同清单中相同的工程项目，执行该项目的合同清单单价。

②合同清单中类似的工程项目，参照该类似项目的合同清单单价。

③合同清单中无相同或类似的工程项目，由招标人、监理单位、业主单位按照璧山区政府投资项目计价原则（2024年第1期）核定单价，并执行以下下浮比例：（最高限价-中标报价）÷最高限价+5%。

（3）工程结算价=（1）+（2）；工程结算金额最终以审计机关审定金额为准。

八、工程款支付

本工程在上级资金到位前提下，招标人按照上级资金到位同比例向中标人支付工程款项。但支付比例不得超过以下进度：

部工程完工并验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过合同金额的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为维护保养保证金，保证金待维护保养期满验收合格后一次性无息退还。

九、投标文件开启程序

1、核验投标保证金缴款情况。未提供缴款凭证、缴纳金额、账号等本文件第五条规定不符的视同废标。

未缴纳报名费的投标资料不予开启。

2、宣布会场纪律；

3、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名；

4、公布在招标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场。

核验参加会议的投标人代表的合法身份：法定代表人本人投标的需提交法定代表人身份证明及本人有效身份证原件，如授权代表人投标的需提供有效身份证原件及授权委托书原件。否则，将取消投标资格。（上述证明随身携带，不装入投标资料袋中）。

5、密封情况检查：监督人员检查投标文件的密封情况并确认；

6、开启投标文件顺序：随机开启；

7、开启招标文件，公布投标人名称、项目名称、投标报价、工期、质量目标等内容；

8、投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在招标记录上签字确认；

9、会议结束。

十、评审小组的组建

评审小组由5人组成，由村委会成员、合作联合社股东代表、村委会监督小组成员共同组成，在招标会议上由参会人员推选产生（投标人不参加推选）。

十一、评选办法

本工程采用最低价评选法。

1、报价方式

投标人根据本项目设置的最高限价进行自主报价（投标报价函附后，与资格审查资料一并装袋密封）。报价以元为单位，保留两位小数。投标报价不得超过最高限价，否则投标报价无效，其投标文件按无效处理。

2、评选办法：最低价评选法。

所有有效投标报价中最低者中标。如同时有2名及以上最低者，采取现场抽签方式确定最终中标人。

有效报价是指经评审满足本招标文件第六条的投标人的报价。

3、评选程序

所有投标文件先按照本招标文件第六条进行资格评审，再按本招标文件第十一条评选报价，确定中标人。

如经过评审，有效投标文件不足三个，明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部投标文件。

4、无效投标文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）投标报价高于最高限价的；

（3）未按规定缴纳投标保证金的。

十二、重新招标与二次招标

1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）招标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有投标人的（但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评审小组可以继续评选并确定中标候选人）。

2、二次招标

重新招标的程序和本次招标相同。但重新招标时如投标人少于3个或有效投标文件少于3份，则仍然按招标文件规定程序开启投标文件和评选，确定中标人。

十三、结果公示和发放中标通知、缴纳履约保证金、低价风险担保金

1、结果公示

评选结果经招标人确认后在复兴村村务公开栏、重庆市璧山区人民政府网站公示，公示期不少于3个工作日。公示期内，经他人举报或经招标人发现中标人在招标过程中存在违法行为或投标文件与招标文件存在重大不符的，取消中标资格。被取消中标资格的，投标保证金不予退还。

2、公示期内无异议的，公示期满后招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

3、履约保证金

本工程履约保证金为中标金额10%（保留整数仟元），中标人缴纳的投标保证金转为履约保证金，并需在签订合同前补足差额部分。

履约保证金在工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

4、低价风险担保金

中标人中标价低于发包限价的85%时，签订合同前需提供低价风险担保。低价风险担保金额=（发包限价×85%-中标价）×2，且最高不超过发包限价的85%。如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理。

十四、联系方式

业主单位： 重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社

地    址： 璧山区河边镇

联 系 人：周老师

电    话： 13320337905

重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社

二0二四 年 五 月 十五 日

（三）投标报价函

重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社：

- 我方已仔细研究了合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）河边镇复兴村项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      	（小写          元）的投标报价（含安全文明施工费）投标，该工程项目经理为        ，工期 60日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、如本公司中标，中标项目全费用单价按以下公式确定：单项全费用单价=业主单位发布的预算书表09所列综合单价×（1-下浮比例）（保留两位小数）。下浮比例=（最高限价-中标报价）÷最高限价+5%（保留4位小数）。

3、提交本报价函的同时缴纳投标保证金，金额为人民币（大写）壹万元整（小写10000元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． （其他补充说明）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

地址：

电话：

邮政编码：

2024年5月  日

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

投标人： 	（盖投标人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）       标段施工（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：              	    （盖投标人公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权代表人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加招标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加招标活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份原件在招标现场出具。

（五）项目管理机构组成表

| 项目名称 | 合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批）河边镇复兴村项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

我公司承诺：如中标，将上述人员委派现场负责施工管理工作。

后附相关证书、社保证明等。

投标人：         （盖投标人公章）

法定代表人： 		（签字）

2024年5月 	日

### （六）项目经理无在建工程承诺书

重庆市璧山区河边镇复兴村股份经济合作联合社：

我________ （姓名）系_________________ （投标人名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目经理_________ （姓名）、项目经理证号：__________ 、身份证号：____________________ 目前未在在建工程中担任项目经理。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消投标资格的处理并自愿接受相应的法律法规处理。

特此承诺。

投标人：         （盖投标人公章）

法定代表人： 		（签字）

2024年5月 	日