两山丽苑定向经适房二期工程设计

竞

争

性

比

选

文

件

项目业主：重庆两山建设投资有限公司

代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

2021年4月

- 第一章  竞争性比选公告

两山丽苑定向经适房二期工程设计

竞争性比选公告

1、比选条件：

本比选项目已具备招标条件，项目业主重庆两山建设投资有限公司；资金来源业主自筹。项目已具备比选条件，现对该项目设计进行公开竞争性比选。

2、项目概况与比选范围

2.1本比选项目建设地点：两山丽苑经适房北侧空地。

2.2工程规模：两山丽苑定向经适房二期工程设计面积约为5万平方米。

2.3设计总投资：总金额约为95万元。

2.4设计周期：30日历天。

（1）方案设计（含估算）：设计合同签订10日历天内提交方案设计；

（2）初步设计文件（含概算）：提交勘察成果后10日历天内提交初步设计文件；

（3）施工图（含预算）：提交初步设计后10日历天内施工图设计文件；

（4）协助招标人完成各项审批手续办理。

2.5比选范围

2.5.1．设计服务内容包括但不限于以下内容：

设计内容包含方案设计（含估算）、初步设计文件（含概算）及施工图设计（含预算）及相关服务工作等。

2.5.2比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

3、竞争性比选参选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，要求参选人须具备工程设计综合资质甲级及以上资质或建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质或工程设计建筑行业甲级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。

3.2重庆市市外设计企业：重庆市外企业按《重庆市市外勘察设计企业入渝信息报送和动态管理办法》（渝建发〔2017〕19号文）的规定执行。市外设计企业入渝从事工程设计活动，实行信息报送和动态管理制度。市外设计企业的入渝信息通过“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”统一报送。

4、竞争性比选文件的获取

4.1本工程无需报名，凡有意参选者请于2021年 4 月 2 日起，登陆重庆市璧山区人民政府网直接下载本项目的比选文件、图纸、答疑、补遗等相关资料，不管参选人下载与否，都视为参选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由参选人自负。

4.2 比选文件每套售价300元，在递交参选文件时向代理机构缴纳现金。未缴纳的，代理机构不予接收参选文件。

4.3 参选保证金金额：18000元。

5、参选文件的递交

5.1递交时间：2021年 4 月 9 日 9 时 00 分开始受理，2021年 4 月 9 日  9时30分停止受理。

5.2递交地点：重庆市璧山区双星大道8号（108会议室）。

6、质疑时间：2021年 4 月 7 日17:00时前。

7、答疑时间：2021年 4 月 8 日17:00时前。

8、发布公告的媒介：重庆市璧山区人民政府网。

9、联系方式

比选人：重庆两山建设投资有限公司

联  系  人：付老师       联系电话：023-41555929

代理机构： 重庆丰达建设咨询有限公司

联  系  人：任老师      联系电话：15023255984

2021年4月2日

- 第二章   竞争性比选文件

- 项目名称：两山丽苑定向经适房二期工程设计

- 项目建设地点：两山丽苑经适房北侧空地

- 三、项目规模、比选范围及工期、质量要求

（一）项目规模：两山丽苑定向经适房二期工程设计面积约为5万平方米。

（二）比选范围：

1．设计服务内容包括但不限于以下内容：

设计内容包含方案设计（含估算）、初步设计文件（含概算）及施工图设计（含预算）及相关服务工作等。

2.比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

（三）设计周期

设计周期：30日历天。

（1）方案设计（含估算）：设计合同签订10日历天内提交方案设计；

（2）初步设计文件（含概算）：提交勘察成果后10日历天内提交初步设计文件；

（3）施工图（含预算）：提交初步设计后10日历天内施工图设计文件；

（4）协助招标人完成各项审批手续办理。

（四）质量标准：应符合国家和重庆现行标准、行业规范等相关要求，并通过相关部门审核。

四、发包方式：本项目为竞争性比选。

- 五、资格审查资料

本项目竞争性比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

（一）资质条件、营业执照、组织机构代码证。

1、要求参选人具备工程设计综合资质甲级及以上资质或建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质或工程设计建筑行业甲级及以上资质。

注：须提交有效的工程设计资质证书等复印件，加盖参选人公章。

2、参选人必须是独立法人资格的单位（或其分支机构），具备有效的营业执照和组织机构代码证。

注：须提交有效的营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件，加盖参选人公章（三证合一的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件，并加盖参选人公章）。分支机构若无独立法人资格，则须提交其主公司（具有独立法人资格）的有效营业执照副本与授权委托书的复印件，加盖主公司公章。

3、重庆市市外设计企业：按渝建发〔2017〕19号文规定，市外设计企业入渝从事工程设计活动，实行信息报送和动态管理制度。市外设计企业的入渝信息通过“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”统一报送。

注：市外设计企业须提供已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的网上截图，并加盖参选人单位公章。

4、信誉要求

（1）被有关行政部门暂停投标资格期限已满（由投标人自行声明，如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还）。

（2）投标人被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标。投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在投标文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位公章，如与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

（3）投标截止前二年内投标人单位和其法定代表人无行贿犯罪记录，否则将被否决投标。投标人自行承诺投标截止前二年内投标人单位和其法定代表人无行贿犯罪记录（格式自拟），并加盖投标人公章。

经查实，如与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并依法追究其他相关责任。

（二）项目负责人具有建设行政主管部门颁发的一级注册建筑工程师或一级注册结构工程师，且为本单位人员。

注：须提交项目负责人职称证件复印件、社保机构出具的2020年12月-2021年2月参选人为其缴纳养老保险的缴费证明的复印件并加盖参选人公章。

（三）设计人员要求

拟投入本工程的主要专业负责人分为：①建筑专业负责人（1人）具有相应专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。

②结构专业负责人（1人）：具有结构专业中级及以上职称，具有建设行政主管部门颁发的一级注册结构工程师，且为投标人本单位人员。

③造价专业负责人（1人）：具有注册造价工程师证，且为投标人本单位人员。

注：提供上述人员的中级及以上的技术职称证书或注册资格证书复印件、社保机构出具的2020年12月-2021年2月参选人为其缴纳养老保险的缴费证明的复印件并加盖参选人公章。

注：

1、以上相关证书、证件均须真实、有效。职称证书未注明相关专业的，必须附加毕业证作辅助证明。

2、比选人发现弄虚作假者，取消参选资格或中选资格，并依据有关法规处理。

3、以上资格审查资料由参选人自行装订成册并装袋密封，且在袋上加盖参选人公章，未密封的视为无效参选文件。

- 六、比选文件的质疑、答疑以及补遗

1、质疑内容、时间及方式：参选人在收到比选文件后，应检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年 4 月 7 日17:00时前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

2、答疑时间：2021年 4 月 8 日17:00时前在重庆市璧山区人民政府网公开发布答疑。

3、补遗发布时间及方式：比选人对发出的比选文件进行澄清和修改的，应于比选截止时间1个工作日前发布补遗。补遗的内容可能影响参选文件的编制的，须在比选截止时间2个工作日前发布，发布时间至比选截止时间不足2个工作日的，相应延长比选截止时间。补遗在重庆市璧山区人民政府网公开发布。

- 七、竞争性比选参选报价及工程结算

1、参选报价应包括完成比选项目范围内的各阶段专家评审费、人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、成品保护、配合费及风险费等与之相关的所有费用。比选人不支付除中选报价金额及项目以外的任何其它费用。

2、本项目设计费综合单价最高限价为19元/㎡，各投标人应根据本比选文件规定的设计工作内容和计划工作量，参照比选文件中提供的资料，结合投标人自身能力、市场状况及风险因素等报价。投标报价超过最高限价的该参选文件作废标处理。

3、工程结算

本项目设计费按中标综合单价和实际设计面积据实结算。

设计费结算金额=中标综合单价*实际设计面积

本项目结算时设计费总价最高不超过95万元。若结算总价低于95万元，设计费按实际完成的工作量和合同单价据实结算；若结算总价高于95万元，超出部分不予结算。

- 八、工程款支付

合同签定10日内，中选单位进场开始设计工作以后，支付合同暂定金额的10%；设计方案通过审批后15个工作日内支付至合同暂定金额的50%；施工图设计通过审查后15个工作日内支付至合同暂定金额的80%；剩余20%待全部设计工作完工验收后30个工作日内支付余下的全部费用。

- 九、参选文件的编制

参选文件应用不褪色的材料书写或打印，参选文件须由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人公章。

参选文件（报价、资格审查资料、商务部分）一式三份，一正两副；按参选文件格式装订成册。

参选文件（技术部分）一式三份，不分正副本。

2、技术部分装订要求

《技术部分》采用暗标评审，《设计方案》面页使用A4厚型白色无花纹的面页，用初号仿宋字体（上下左右居中）横向标明“技术部分”；在页面右下角加盖投标人公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个《技术部分》均不得显示与参选人企业有关的任何信息或明显标志；封底采用《技术部分》文字部分同型A4白纸。《技术部分》左侧装订（可胶装也可线装）；不得使用塑料夹条、薄膜外皮等饰物或特别标（注）记；封面、封底不得明订明线。装订中不得有重页、漏页、倒页、残页、空白页（封底除外），章节不得有缺少或重复。违反上述任何一项，其投标文件技术部分按零分处理。

《技术部分》文字部分纸张采用A4 白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色打印，整个《技术部分》不得编制页码、页眉和页脚。违反上述任意一项，其参选文件技术部分按零分处理。

3、参选文件的密封

①参选文件袋用“商务部分”袋、 “技术部分”袋以及“投标文件”大袋。

②参选文件（报价、资格审查资料、商务部分）装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖参选人公章。

③技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。

④“商务部分”、 “技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖参选人公章，同时应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容：

比选人的地址：

比选人名称：

(项目名称)

在     年   月   日   时   分前不得开启

6．如果“投标文件”大袋未按上述规定封装或未加写标记，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。

- 十、参选保证金

参选人在递交参选文件时须现金缴纳参选保证金 18000 元，未中选者当场退还，中选者签订合同后退还，中选后不按比选文件要求签订合同的，参选保证金不予退还。

- 十一、参选文件开启程序

1、核验比选保证金及比选文件费的缴款情况，未足额缴纳参选保证金或比选文件费的参选文件，不予开启，当场退还其参选文件。

2、宣布会场纪律。

3、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名。

4、公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场。

核验参加会议的参选人代表的合法身份。

需提交法定代表人身份证明及本人有效身份证原件或其授权代表人有效身份证原件及授权委托书原件，以便确认其身份合法有效，否则，将被取消参选资格。

5、密封情况检查：监督人员检查参选文件的密封情况并确认。

6、开启参选文件顺序：随机开启。

7、开启比选文件，公布参选人名称、项目名称、参选报价、工期、质量目标等内容。

8、参选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。

9、会议结束。

- 十二、评审小组的组建

- 由比选人代表1人、重庆市璧山区评标专家库中随机抽取的工程类专家2人组成。

- 十三、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

- 十四、中选通知及签订合同

（一）中选通知

1、评选结果经比选人确认后在重庆市璧山区人民政府网上公示，公示期不少于3个工作日。公示期内无异议的，公示期满后比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

2、评审小组按评选办法向比选人推荐三名中选候选人。经公示无异议的，比选人在公示期结束后2个工作日内，确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据比选文件在规定期限内提交履约保证金的，比选人应当按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。排名第二或第三的中选候选人按次序被确定为中选人的，其参选价格高于第一中选候选人参选价格的，须以第一中选候选人的参选价格为中选价格，其参选价格低于第一中选候选人参选价格的，以其实际参选价格为中选价格。

（二）签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起5个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给参选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

- 十五、评选办法（综合评选法）

1、评审程序：评选委员按本章评选办法第2款进行初步评审，初步评审不合格的不能进入下一步评审；对通过初步评审合格的参选人的参选文件，按本章评选办法第3款规定的评分标准计算参选报价、技术部分、商务部分得分并确定得分最高的前三名参选人（按得分高低排序）为中选候选人。

2、初步评审

（1）形式评审标准

参选人名称：与营业执照一致，提交营业执照副本复印件；

参选报价函签字盖章：法定代表人或其授权代表人签字、加盖参选人公章；

参选文件格式：符合 “参选文件格式”的要求，字迹清晰可辨；

报价唯一：只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价；

参选文件的签署：参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，符合比选文件规定；

授权代表人：参选人法定代表人的授权代表人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

（2）资格评审标准

营业执照：具备有效的营业执照 ，提交营业执照副本复印件；

资质证书：符合比选文件规定；

项目负责人：符合比选文件规定；

信誉声明：符合比选文件规定；

其它要求：符合比选文件规定；

（3）响应性评审标准

参选报价：参选报价高于最高限价的，作废标处理；

参选内容：符合比选文件规定；

设计周期：符合比选文件规定；

质量要求：符合比选文件规定；

参选有效期：符合比选文件规定；

参选保证金：符合比选文件规定；

实质性要求：符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3、评分标准

3.1分值构成(总分1OO分)

（1）参选报价：70分；

（2）技术部分：15分。

（3）商务部分：15分

3.2评分标准

3.2.1参选报价评分标准（70分）

（1）有效报价=通过初步评审合格的参选报价为有效报价，否则为无效报价，未通过初步评审的参选人不进入下一步评选；

（2）评选基准价计算方法：参选人的有效报价中去掉十分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足十家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评选基准价。

（3）参选报价得分

有效报价等于评选基准价的得分=70；

有效报价高于评选基准价的得分=70- | [（有效报价-评选基准价）/评选基准价]×100×1|，扣完为止；

有效报价低于评选基准价的得分=70-| [（有效报价-评选基准价）/评选基准价]×100×0.5|，扣完为止；

注：以上计算过程保留四位小数，第五位四舍五入，计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

3.2.2技术部分（15分）

①对比选项目的理解和认识（2分）

对比选项目的理解和认识。

《技术部分》中有该部分内容得基本分1分，再根据编制水平的优劣加0-1分。

②设计工作大纲（4分）

技术方案及平面布置合理，工作设计大纲任务明确，设计成果具有良好的经济性、安全性、可靠性。

《技术部分》中有该部分内容得基本分1分，再根据编制水平的优劣加0-3分。

③项目管理及质量保证措施（2分）

《技术部分》中有该部分内容得基本分1分，再根据编制水平的优劣加0-1分。

④工作进度、质量管理措施、技术设备投入及后续服务（2分）

设计工作进度和质量管理措施以及技术设备投入基本满足项目要求，在此基础上，计划及措施合理可行，对业主分阶段实施工作配合措施得当；有相应的后续服务工作保障措施。

《技术部分》中有该部分内容得基本分1分，再根据编制水平的优劣加0-1分。

⑤必要的图纸（5分）

带彩色总平面概念性方案文本

注：参选人《技术部分》得分为各评委打分的算术平均值。以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

参选人技术部分的得分为各评审专家评分的平均值。

3.2.3商务部分（15分）

人员（10分）：

①设计负责人：在满足资格审查的基础上，同时具有注册土木工程师（岩土）资格的得2.5分。

②建筑专业负责人：在满足资格审查的基础上，具有国家一级注册建筑师资格的得2.5分。

③结构专业负责人：在满足资格审查的基础上，同时具有注册土木工程师（岩土）资格的得2.5分。

④造价专业负责人：在满足资格审查的基础上，同时具有建筑注册咨询师登记证书的得2.5分。

业绩（5分）：

2018年 1月1日至今，参选人承担过类似设计业绩，且建筑面积在5万平方米及以上，每增加一个得1分，本项最多得5分。

注：须提供相关证书证明材料复印件并加盖投标人公章，原件备查，同一工程不得累计计分，同一人员在项目中不能重复使用。

3.2.4参选人得分=参选报价得分+技术部分得分+商务部分得分。

4、如评审小组发现参选人的报价明显低于其他参选报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人做出书面说明并提供相应的证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该参选人以低于成本报价参选，其参选文件作废。

如经过对所有参选人的参选文件进行评审，有效参选文件不足三个，明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部参选文件。

5、无效参选文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）未按比选文件要求填报或签字盖章的；

（3）参选报价高于最高限价的；

（4）不符合比选文件其他要求的。

十六、比选代理服务费

本项目比选代理服务费8000元整，由中选人在领取中选通知书前一次性缴纳给比选代理机构。

- 十七、比选日程安排

（一）比选时间：2021年 4 月 9 日 9 时 30 分

（二）参选地点：重庆市璧山区双星大道8号

2021年4月2日

- 第三章 参选文件格式

两山丽苑定向经适房二期工程设计

参选文件

（报价及资格审查资料）

参选单位： 　　　　　（盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：

年  月  日

- 目  录

- 参选报价函；

- 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明；

- 信誉声明；

- 资格审查资料；

- 参选文件要求提供的其他资料。

- 一：参选报价函

竞争性比选参选报价函

重庆两山建设投资有限公司（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了两山丽苑定向经适房二期工程设计（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以  元/㎡的报价参选，项目负责人为      ，设计周期为     日历天，按合同约定完成设计工作，修补设计中的任何缺陷，设计方案达到国家和重庆市现行标准、行业规范等相关要求，并通过相关部门审核。

2．提交本报价函的同时缴纳参选保证金，金额为人民币（大写）    （小写  元）。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同成果。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．参选有效期90日历天，从比选截止时间算起 （其他补充说明）。

参 选 人：                    （盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：        	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

## 二：法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

参选人： 	（盖参选人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（参选人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）施工参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

参选人：             （盖参选人公章）

法定代表人：                （签字）

授权代表人：            （签字）

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份原件在比选现场出具。

- 三：信誉声明

信誉声明

我单位参加              （项目名称）           ，对以下内容作出承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、参选人参加招标投标近三年内无严重失信情况；

参选人（公章）：

法定代表人（签字）：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

注：1.由参选人自行声明是否满足参选人资格要求中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消参选或中选资格，其参选保证金不予退还。

四、资格审查资料

五、比选文件要求提供的其他资料（商务部分等资料）

两山丽苑定向经适房二期工程设计

参选文件

（技术部分）

参选单位： 　　　　　（盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：

年  月  日

技术部分

（格式自理）

《技术部分》包括但不限于下列内容：

- 设计工作大纲

- 项目管理及质量保证措施

- 工作进度、质量管理措施、技术设备投入及后续服务

- 必要的图纸