正兴镇乡愁大院建设工程

合同

发包方：重庆市璧山区正兴镇人民政府（以下简称甲方）

承包方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1．工程项目名称：正兴镇河堰村陈家大院、肖家大院；沙塝村张家大院、宋家大院乡愁大院改造工程

2．工程建设地址：重庆市璧山区正兴镇河堰村、沙塝村。

二、工程内容及承包范围

本工程范围包括：1陈家院子一号房室内办公装修及部分桌椅室内氛围打造设计（墙面乳胶漆饰面，地面水泥流平、顶面局部边吊）陈家院子一号房正面外墙漆饰面及广告氛围打造部分农用工具展示等。2、张家院子一号房室内办公装饰（墙面乳胶漆饰面，地面水泥流平、顶面局部边吊）及部分桌椅室内氛围打造设计。张家院子入户正面墙面及院内四面墙面的外墙漆及广告氛围打造部分农用工具展示设计等。原住户房子维修屋顶墙面漏水等问题。张家院子入户右边建筑墙面手绘。3、宋家院子室内办公装修及部分桌椅室内氛围打造设计（墙面乳胶漆饰面，地面水泥流平、顶面局部边吊）。小院围墙加高及屋檐设计，外墙漆及广告氛围打造部分法制文化宣传广告设计等。4、肖家院子大门外墙及墙面广告氛围打造设计外墙漆及广告氛围打造部分法制文化宣传广告设计等。详见施工图，具体以清单为准。

三、合同工期

合同工期：合同工期总日历天数为30日历天。

开工日期： 以甲方或监理单位下达的开工通知为准。

竣工日期： 工程竣工验收合格之日

四、质量标准

（一）达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）材料须选用合格产品。

（三）工程质量保修

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）

1.工程质量免费保修期内甲方不另行支付其他费用。乙方在收到甲方保修通知 2日内不派人保修，每次甲方有权扣乙方违约金1000 元，同时，甲方有权委托他人进行保修服务，其费用在乙方保修金内扣除，甲方保修后的项目保修责任仍然由乙方承担。

2.缺陷责任期：两年

五、合同价款

本工程合同形式为总价控制和清单结算。工程总限价（含新增或变更项目）为355856.17元（大写：叁拾伍万伍仟捌佰伍拾陆元壹角柒分）。工程结算价根据中标单价和合格工程量据实结算后总价下浮10%确定。工程最终结算金额以相关部门审定金额为准。

六、履约保证金

1、履约担保的形式：履约保证金。

2、履约保证金金额：签约合同金额的 10 %。

3、履约保证金的提交方式：从中标人银行基本账户以转账或电汇方式提交。

4、履约保证金的递交时间：自中标通知书发出之日起  3 个工作日内书面合同签订前递交至招标人指定账户。

5、履约保证金返还：工程交工验收合格后一次性无息退还。

七、安全文明施工

1.在工程施工中，承包人应做好安全防范工作。认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。承包人应认真履行安全防范措施，严格执行安全生产规定及劳动保护，切实加强安全生产，并为施工人员购买相关保险，若发生工伤事故由此产生的民事责任或经济责任均由承包人负责。

2.工程建设中做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线的损坏，由承包人承担所发生的一切费用。

3.承包人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由承包人负责。

4．工程施工结束，承包人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，发包人代为清除，其费用由承包人支付。

八、工程建设管理
    工程管理实行 “五包”，即包工、包料、包质量、包工期、包安全。施工建设前施工方需先制定项目建设施工方案、安全文明施工方案提交承包方。特殊工种必须由有资格的从业人员实施建设。

九、竣工验收

施工方组织相关验收成员按照工程完成情况和施工质量情况自行初步验收，验收无误后再由甲方验收组在15个工作日内进行验收。

十、工程款结算及支付

（一）总价控制和清单结算。中选后不作任何调整，结算时不得调整材料费、机械费和人工费价差。

1、新增或变更项目综合单价的结算原则：

①在中选工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

②在中选工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

③在中选工程量清单中无相同或类似子目的单价的：

A、参照定额：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《重庆市建设工程工程量计算规则（CQJLGZ-2013）》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）》、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其他相关配套文件。

B、材料及人工价格：增减工程材料价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主、施工单位、监理单位共同认定，并接受重庆市璧山区标后监管机构的监督；增减工程人工价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。

规费：按发包人发布的费率结算。

税金：按发包人发布的费率结算。

工程最终结算金额以发包人委托的审计单位的审计结果为准。

（二）工程款支付：本工程不支付预付款。施工单位完成全部工程经验收合格、竣工资料移交后，并待市级专项资金到位后，工程款按实际实施的合格工程量计量结算后支付结算金额的80%（不得超过合同金额的80%），经审计后支付至工程审计结算金额的97%，预留3%为缺陷责任期维护保养费，缺陷责任期维护保养期满验收合格后一次性无息退还。具体结算采取总价控制和清单单价结算方式结算，最终结算金额按中标单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮10%进行确定。工程结算金额最终以审计机关审定金额为准。

支付方式：承包人出具璧山区征税机关开具的正式发票，由发包人采用银行转账支付或电汇至承包人银行基本账户。

十一、违约责任

1.承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，依据《监理工程师通知单》或相关记录资料对承包人处以5000元的违约金。

2.如果因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人须自行整改，费用由承包人承担，同时工期不顺延。承包人在发包人指定期限内不进行整改或整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，承包人交纳的履约保证金不予退还。

3.承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，依据《监理工程师通知单》或相关记录资料对承包人处以5000元违约金。

4.承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程款中扣减直接支付给农民工。承包人并因此承担5万元/次的违约责任（以监理人书面通知为准）。

5.承包人在施工中没有按发包人要求或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。每违反一次由承包人向发包人支付5000元的违约金（以发包人书面发出的通知书为准）。

6.承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每发现一次或一处，依据《监理工程师通知单》或相关记录资料对承包人处以5000元违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

7.未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，由承包人向发包人支付合同总价的1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。承包人未在发包人规定期限内整改的，发包人有权解除合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

8.承包人不按审批通过施工组织设计、专项方案的主要施工工艺施工，擅自改变施工工艺，由此引发的任何责任由承包人全部承担，发包人除有权要求向承包人索赔外，依据《监理工程师通知单》或相关记录资料对承包人处以10000元/次的违约金。情节严重的，可要求承包人退场，同时发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，并由承包人赔偿由此给发包人造成的损失。

9.承包人应在工程竣工验收合格后20日历天内向发包人提交工程结算资料，每逾期一日，承包人支付违约金1000元。

10.监理人发出整改通知5日历天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

11.承包人未按要求办理其装备及人员保险，由此产生的经济、法律责任和费用由承包人承担；

12.因承包人原因不能按合同工期竣工，每延误一天，须向发包人支付人民币2000元违约金。承包人超过合同规定工期15日历天仍未完工并经验收合格交付发包方使用的，发包人有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，由承包人赔偿业主损失人民币1万元。

13.施工期间，承包人未经业主书面批准擅自连续停工5日历天以上或累计停工15日历天以上，发包人有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，由承包人赔偿业主损失人民币2万元。

14.承包人未经发包人认质、封样擅自采购主要材料进场的，对承包人处以5000元/次的违约金，发包人有权要求对未经认质的材料清除出场；出现3次及以上的，发包人有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

15.承包人使用未经发包人认质、封样的主要材料的，对承包人处以10000元/次的违约金；并无条件拆除；出现2次及以上使用未经发包人认质、封样的主要材料的，发包人有权解除合同，责令承包人限期撤场，已实施的工程不支付工程款，缴纳的履约保证金不予退还。

十二、争议

（一）本合同的履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的依法向当地人民法院起诉。

十三、其他

（一）乙方须按时按质完成工程。

（二）甲方负责做好相关协调工作，保证乙方顺利施工。

（三）施工安全由乙方负责。

（四）本合同自签订之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（公章）：重庆市璧山区             乙方（公章）：

正兴镇人民政府

法定代表人（或委托人）：                  法定代表人（或委托人）：

年   月   日                            年    月   日