工程施工合同

甲方：中共重庆市璧山区委组织部            （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               工程协商一致订立本合同。

- 工程概况

1、工程名称：香江嘉园人才公寓4栋11-14层维修项目

2、工程地点：重庆市璧山区龙梭山路鸡冠石路30号香江嘉园小区

3、工程内容：本工程在甲方指定范围内以工程量清单为准。

4、工程范围：本工程施工范围为香江嘉园人才公寓4栋11-14层维修项目工程（涉及公寓维修共14套，其中，10套维修范围包含厨房，4套不包含厨房），工程量清单及附件中未列明，但与本工程相关的其他一切辅助工作及施工内容也属于工程范围之列，不再单独计价。甲方提供水电气，施工所用水电气费用由乙方承担。如在施工中确有本合同约定范围以外的施工项目，经乙方提出，甲方对工程量及价款另行书面签证认可后方可进入最后的工程结算总价款。

5、合同工期：开工日2025年    月    日，竣工日2025年    月

日。

二、签约合同价与合同价格形式

本工程实行单价合同，合同的暂定价为：             (小写：      元)。

此价款已包含为实施和完成本合同项下全部工程所需的劳务、材料、机械机具、质检、缺陷修复、管理、各种措施、税费、利润、材料及人工的市场价格变化及政策性文件的调整、安全风险等，也包括本合同明示或暗示的所有责任、义务及风险。

三、本工程结算原则

工程竣工结算金额由发包人确定后送璧山区审计局审计、璧山区财政局审核。对纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区审计局审计结算结果为准；对未纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区财政局审核结算结果为准。在审计或审核中对估算价在10万元（含）—50万元（不含）的施工类零星项目未按当期政府投资项目计价原则编制的清单，结算审核时有权对清单单价予以修正并以修正金额为准。工程最终结算按全费用清单合同价格或审计（审核）修正的全费用单价与实施的合格工程量据实进行结算。

四、工程质量监督与检查验收

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工。对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的《施工清单》为准。

- 工程款支付

（1）预付款：在具备施工条件前提下，签订施工合同后的一个月内预付合同金额的10%工程款。

（2）工程竣工（或交工）验收合格后支付至经审核的已完成合格工程量计价款的80%。本工程按重庆市璧山区政府投资项目管理办法（璧发改〔2022〕265号）和政府结算审核相关规定（璧财发〔2021〕2号）办理结算，并移交档案资料且通过档案验收合格后支付至审定金额的97%，余下3%作为质量保证金，待24个月的缺陷责任期满后按规定无息退还。

六、质保

1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，质保期为两年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

2、质保期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知（此等通知包括口头、电话、书面、电子邮箱等方式）后2小时内响应并安排人员到达现场查找原因；应在6小时内安排人员进行处理；除天气、材料订购不利原因外，应在24小时内完成修缮；24小时内无法完成修缮的，应有替代措施。

如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题甲方有权另行委托他人进行维修，维修费用及甲方因此受到的损失由乙方全部承担。

3.在质保期内，因乙方工程质量之原因导致维修之房屋发霉、渗漏等问题（人为原因除外）而引发的包括甲方或/及业主遭受的所有损失乙方应当承担赔偿责任。

4、乙方保修负责人姓名：       联系电话：           。

七、违约责任

1、乙方应于合同确认当天开工，乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，应当由乙方承担本合同约定的工程包干总造价1%的违约金，违约金按日累加计算。

2、乙方承诺并保证施工所用材料及施工工艺均符合现行施工技术、安全、环保等规范要求，特殊工种及岗位的施工人员应当均具有相关专业资格。

若施工材料或/及施工工艺不符合技术规范、安全及环保等要求而引起工程质量问题，或存在施工材料、工艺与合同约定不符之情形，无论工程是否已验收合格、交付使用或超过保修期，甲方或业主均可自知道之日起两年内向乙方进行索赔追偿。

3、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让给他人，否则，甲方有权解除合同。

4、乙方维修之部位所出现的工程质量问题未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

八、安全施工

1、乙方承诺并保证，按国家及重庆市的建筑安全规范采取严格的施工安全措施，并负责该工程施工期间的所有安全事故责任。

2、乙方施工人员的人身及财产安全由乙方自行负责乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险

3、凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，导致任何第三方的人身或财产损害的，均由乙方承担全部赔偿责任。

九、施工责任

1、乙方指派     为本工程驻工地代表。其所派驻之工地代表应按本合同要求组织施工，保质、保量、按期的完成本合同规定之内容，并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

2、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

3、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行看管及保护，看管费用由乙方承担。若出现被盗、毁损，由乙方承担赔偿责任。

4、乙方维修施工时必须保持施工现场的清洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏建筑物及相关设施、设备，否则应当予以赔偿。

5、乙方在施工中应随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，并为检查、检验、监督提供便利条件。若甲方检查时发现质量不符合相关规定的，乙方应按甲方代表及其委派人员的要求返工、重作，并承担因自身原因导致返工、重作的全部人工及材料费用。

6、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。

十、其它

1、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

3、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，应将争议提请甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

代表人：（签字）               代表人：（签字）

签订日期：2025年   月  日